ภาคผนวก

ปฏิทินการดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน

รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| วัน เดือน ปี | รายการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 24 - 28 ตุลาคม 2559 | - จัดทำคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561 และแผนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) | สนผ. |
| 2 – 7 พฤศจิกายน 2559 | - แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณปี 2561 ให้ สพป./สพม. พร้อมคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ | สนผ. |
| 7 – 30 พฤศจิกายน 2559 | - จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณปี 2561 และ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) | สพป./สพม. /โรงเรียน |
| 10 – 15 พฤศจิกายน 2559 | - บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง งบผูกพัน ผ่านเว็บไซต์ http://budget61.jobobec.in.th | สพป./สพม. |
| ภายใน 21 พฤศจิกายน 2559 | - ส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณปี 2561 รายการสิ่งก่อสร้าง งบผูกพัน | สพป./สพม. |
| 21 - 30 พฤศจิกายน 2559 | - บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบปีเดียว ผ่านเว็บไซต์ http://budget61.jobobec.in.th | สพป./สพม. |
| ภายใน 9 ธันวาคม 2559 | - ส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณปี 2561 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบปีเดียว | สพป./สพม. |
| 1 ธันวาคม 2559 | - ประมวลผลคำขอตั้งงบประมาณของ สพป./สพม. เพื่อจัดส่งสำนักงบประมาณ | สนผ. |
| 1– 28 กุมภาพันธ์ 2560 | - บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ แผนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ผ่านเว็บไซต์ http://budget62-64.jobobec.in.th | สพป./สพม. |
| 1 - 10 มีนาคม 2560 | - ประมวลผลความต้องการตามแผนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหาร งบประมาณ | สนผ. |